OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiwity”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Zbieranie, transport i przekazanie na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest odebranych od ich posiadaczy od 1 lipca 2025 r. do 15 listopada 2025 r.

- Wykonawca sukcesywnie otrzymuje od Zamawiającego wykaz osób, które złożyły wniosek 
o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest i szacunkową ilość wyrobów zawierających azbest w oparciu o informacje zawarte w ww. wnioskach.

- Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu wynosi
9,30 Mg. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu wykonania robót w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie mniejszej liczby osób lub rezygnacji wnioskodawcy 
z usunięcia azbestu.

W przypadku zmniejszenia zakresu robót z przewidzianych powyżej przyczyn Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe bądź prawne.

- Zamawiający wymaga by transport odebranych odpadów zawierających azbest był prowadzony specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 643j.t.) oraz 
w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz.1251 t.j.).

- Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587j.t.)

- W przypadku podjęcia decyzji o zmianie wybranego składowiska Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić zamawiającego o tej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany składowiska wraz z kopią decyzji uprawniającej składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by ta kopia została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.

- Ilekroć jest mowa o osobach ubiegających się o usunięcie azbestu, wnioskodawcach lub posiadaczach nieruchomości należy przez to rozumieć podmioty, które złożyły wniosek 
o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony.

- W zależności od informacji przekazywanych od wnioskodawcy o gotowości do odbioru wyrobów azbestowych Wykonawca każdorazowo ustali termin wykonania usługi i w miarę możliwości uwzględni kolejność wynikającą z daty wpływu wniosku.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych robót z należytą starannością,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokumenty dotyczące prowadzonych robót:

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu opracowany szczegółowy harmonogram odbiorów. Dokument ten należy przesłać najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót na adres e-mail: m.kapuscinska@gminakiwity.pl. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Harmonogram zaplanowanych robót, o którym mowa w ust. 11, pkt 1 ma zawierać m. in. datę i orientacyjną godzinę rozpoczęcia robót na terenie poszczególnych nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji dotyczących realizacji umowy oraz okazywać stosowne dokumenty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania umowy, 
 w tym kontroli posiadania szkoleń BHP przez osoby biorące bezpośrednio udział 
 w usuwaniu azbestu.

- W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za organizację   
 poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczeniem placu, na którym usługa ta jest wykonywana.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń 
i sprzętu niezbędnych do wykonania usługi.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym roboty były wykonywane oraz w przypadku spowodowania zniszczeń własności prywatnych do naprawy na własny koszt powstałych szkód lub wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi.

- Zamawiający zabezpiecza finansowanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Rozliczenie nastąpi za całość wykonanych robót w roku 2025.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za rzeczywisty zakres wykonanych robót, zgodnie z obmiarem, dokonanym w oparciu w szczególności 
o karty przekazania odpadów oraz ceną ofertową.

- W celu rozliczenia zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy:

- Karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W przypadku wystawienia karty przekazania odpadów dla więcej niż jednego obiektu do karty należy dołączyć spis obiektów, z których pochodzą odpady ze wskazaniem wnioskodawcy oraz poszczególnych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest. Każdą kartę przekazania odpadu należy dołączyć w oryginale oraz jedną kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginały kart zostaną przedłożone do WFOŚiGW w Olsztynie wraz z wnioskiem o wypłatę środków,

- Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości -  „Protokół odbioru odpadów” (w załączeniu) sporządzony w trzech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, trzeci egzemplarz dla właściciela nieruchomości. Protokoły odbioru odpadów powinny zawierać: dane wnioskodawcy, miejsce odbioru odpadów, rodzaj odpadów, informację o ilości odebranych odpadów azbestowych. Protokoły winny być potwierdzone czytelnymi podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Gminy,

- Rozliczenie końcowe, w którym wyszczególnione zostaną: imię i nazwisko wnioskodawcy, ilość kg wyrobów zawierających azbest, które zostały przetransportowane i zutylizowane oraz wartość netto i brutto zrealizowanych robót,

- Dowód zapłaty należnego podwykonawcy/om wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca korzystał z pomocy podwykonawcy/ów wraz z oświadczeniem podwykonawcy/ów w zakresie zapłaty wszystkich należności wynikających z tytułu świadczonych przez podwykonawcę/ów robót.

21. Podstawą do wystawienia faktur/rachunków jest podpisanie przez obie strony 
        protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

22. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu 
        prawidłowo wystawionych faktur/rachunków, na konto Wykonawcy podane na 
        fakturze/rachunku.

23.   Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

24.   Płatnikiem jest Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11 – 106 Kiwity NIP 7431913795.

25. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
        następujące dokumenty:

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów o kodach 17 06 01, 17 06 05,

- kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 
W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuje się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie o wyborze składowiska odpadów, na którym będą unieszkodliwiane odpady azbestowe oraz kopię decyzji uprawniającej składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by kopia decyzji została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.

26.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587j.t.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647j.t.)

- Ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 643j.t.),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).